АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2021. № 800 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и приобретение оборудования для МБУК «РЦДК» на 2022 г.»

В соответствии со статьей 179. 3 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Самойловского муниципального района 
от 31.12.2019 г. № 964 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ», Уставом Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и приобретение оборудования для МБУК «РЦДК» на 2022 г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

## Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры и кино администрации Самойловского муниципального района Саратовской области.

Глава Самойловского

муниципального района

Саратовской области 							М.А. Мельников

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для МБУК «РЦДК» на 2022 г.» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс ст. 179; постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 31.12.2019 № 964 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ» |
| Заказчик программы | Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | Отдел культуры и кино администрации Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Исполнитель программы | МБУК «РЦДК» р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области |
| Цели и задачи программы | Цель программы: - развитие и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самойловского района Задачи программы: - обеспечение необходимого и качественного предоставления услуг уровню технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самойловского района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 год, в один этап |
| Объёмы источники финансирования программы | Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет: 2000000 руб. (согласно приложению № 1 к данной программе) - капитальный ремонт сцены зрительного зала РЦДК на общую сумму- 645553 руб.; -капитальный ремонт кровли здания РЦДК на общую сумму 1179112 руб.; - приобретение звукового и светового оборудования – 175335 руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы | Укрепление материально-технической базы МБУК «РЦДК»: - капитальный ремонт сцены зрительного зала РЦДК; -капитальный ремонт кровли здания РЦДК; -приобретение звукового и светового оборудования |
| Система организации контроля за исполнением программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации целевой программы в Самойловском муниципальном районе. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программными методами

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим и соединяющим множество смежных факторов.

Здание МБУК «РЦДК» р/п Самойловка введено в эксплуатацию в 1980 году. РЦДК является центром культуры Самойловского района. Население р/п Самойловка составляет 6778 человек. На базе РЦДК действует 31 клубное формирование с количеством участников 746 человек из них 13 детских в которых занимается 343 человека. 2 хореографических коллектива с количеством участников 87 человек. На сцене зрительного зала РЦДК проходят репетиции коллективов РЦДК и   все концертные мероприятия Самойловского района, а также выступления гостевых коллективов. В среднем в год проходит 409 мероприятий, которые посещают 97414 человека.

Капитальный ремонт кровли проводился в 2013 году, текущий ремонт части кровли в 2019 году.

Покрытие кровли имеет трещины, бугристость в местах вертикальных примыканий, отслаивание краев кровельного полотна, защитная посыпка верхнего слоя утрачена на 80%. Требуется устройство двуслойного покрытия основной кровли 1000 м2, зрительного зала 374,3 м2 с заменой металлической обделки парапетов 105 м.

С момента ввода в эксплуатацию ремонты покрытия планшета сцены не проводились.  Покрытие, из бруса, имеет значительные дефекты истирания, коробления, местные просадки, сколы. Существующее состояние покрытия планшета сцены не соответствует нормам безопасной эксплуатации.

Требуется провести ремонт планшета сцены с устройством покрытия планшета сцены из палубного бруса чистой столярной работы с огнезащитной пропиткой 133,2 м2 и приобретение светового и музыкального оборудования.

Изготовлены сметы, получены положительные заключения проверки достоверности определения сметной стоимости ГАУ СарЦЭС (Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» и ООО «ЦенаСтройКонсалт».

Основной задачей при проведении мероприятий по модернизации технической и материальной базы учреждения является обеспечение максимальной доступности населения к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Реновация и оснащение современным оборудованием должны способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

Исходя из этого реализация мероприятий направлено на сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждения культуры, обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, информатизация отрасли, увеличение количества посещений театрально- концертных мероприятий.

- Основные цели и задачи

* Целью реализации настоящей Программы является развитие и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самойловского района.

* Достижение поставленной цели будет осуществляться путём решения следующих основных задач:

* Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самойловского района.

- Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы расчитана на 2022год.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-экономические, производственные, организационно- хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- капитальный ремонт сцены зрительного зала РЦДК на общую сумму - 
645553 руб.;

-капитальный ремонт кровли здания РЦДК на общую сумму 1179112 руб.;

- приобретение звукового и светового оборудования – 175335 руб.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета.

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 2000000 (два миллиона рублей).

6. Механизмы реализации Программы

Заказчик Программы

- осуществляет текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- обеспечивает эффективное, целевое использование средств.

Исполнитель мероприятий Программы:

- обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования;

- представляет необходимую отчетную информацию;

- несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, низкое качество выполнения работ, нецелевое использование средств

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы:

- увеличение востребованности спектра услуг, предоставляемых МБУК «РЦДК»;

- увеличение интереса пользователей за счет расширения доступа к интеллектуальным и культурным ценностям;

- улучшение материально-технической базы.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центральный дом культуры».

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Самойловского муниципального района Саратовской области, отделом культуры и кино.

Приложение к программе «Капитальный ремонт

и приобретение оборудования

для МБУК «РЦДК» на 2022 г.»

Перечень программных мероприятий.

| Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Наименование работ | Общий объем финансирования, руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центральный дом культуры» | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для МБУК « РЦДК» на 2022 г.» | Капитальный ремонт сцены зрительного зала; | 645553 | 2022 г. |
|  |  | Капитальный ремонт кровли здания РЦДК; | 1179112 | 2022 г. |
|  |  | Приобретение звукового и светового оборудования. | 175335 | 2022 г. |
| Итого: |  |  | 2000000 |  |