

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Самойловского муниципального района Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.04.2019 № 239 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#### Об утверждении муниципальной программы

#### «Обеспечение безопасности дорожного

#### движения на территории Самойловского

#### муниципального района Саратовской области

#### на 2019 - 2021 годы»

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района, улучшения качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания Самойловского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь ст.3 Устава Самойловского муниципального района***,*** Постановлением Самойловского муниципального района от 11.11.2013 г. № 694 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Самойловского**

**муниципального района**

**Саратовской области М.А. Мельников**

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

#### «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области

#### на 2019 - 2021 годы»

ПАСПОРТ

#### муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 - 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 - 2021 годы» (далее по тексту - Программа) |
| Основание  для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», |
| Муниципальный заказчик –  координатор  Программы | Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Разработчики  Программы | Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
|  |  |
| Цель Программы  Задачи  Программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения.  - Совершенствование системы организации дорожного  движения  - Обеспечение сохранности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  - Повышение безопасности дорожных условий  - Предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения  - Воспитание у детей навыков безопасного поведения  на дорогах |
| Срок реализации  Программы | 2019-2021 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Снижение количества дорожно-транспортных  происшествий.  2.Снижение количества пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.  3.Снижение количества погибших в результате  дорожно-транспортных происшествий.  4. Повышение безопасности дорожных условий |
| Прогнозируемые объемы  и источники  финансирования  Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Самойловского муниципального района, бюджетов муниципальных образований***.***  Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, 832,1 – тыс. рублей (прогнозно), в том числе:  2019 г – 692,1 тыс. рублей;  2020 г. – 70,0 тыс. рублей;  2021 г. – 70,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них на территории Самойловского муниципального района Саратовской области к 2022 году;  привлечение предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также общественных организаций к деятельности по предупреждению нарушений БДД. |
|  |  |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программным методом**

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района остается напряженной. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства, комплексное решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного движения, ремонт и содержание дорог и пешеходных дорожек, внедрение технических средств контроля.

Неудовлетворительные дорожные условия – одна из причин аварий на дорогах, из-за которых совершается большое количество дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день более 50 процентов автомобильных дорог местного значения поселения не отвечает установленным нормативным требованиям, имеются значительные повреждения дорожного покрытия, недостаточное освещение улиц, большое количество дорожных знаков требует замены.

Особенно остро обозначена проблема организации парковок и стоянок транспортных средств. Необходимо постоянно обеспечивать контроль за разработкой схем дорожной разметки, проектированием и строительством пешеходных дорожек, тротуаров, пешеходных переходов.

Особую тревогу вызывает уровень аварийности на пассажирском транспорте и детский дорожно-транспортный травматизм, так как никакие доводы не могут оправдать гибель или страдания ребенка.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу муниципальной власти, правоохранительных органов и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является формирование системы профилактики безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Самойловского муниципального района Саратовской области.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и водителей транспортных средств;

- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети Самойловского муниципального района Саратовской области;

- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- вовлечение в предупреждение дорожно - транспортных происшествий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

**3. Срок реализации Программы.**

**Реализация мероприятий Программы**

**рассчитана на 2019 - 2021 годы.**

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении к программе.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, повышению безопасности дорожных условий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- проведение совещаний при Главе Самойловского муниципального района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

- ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения.

В рамках реализации основного мероприятия по повышению дисциплины участников дорожного движения и обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении;

- усиление внимания к изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования;

- проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Самойловского муниципального района и бюджетов муниципальных образований Самойловского муниципального района.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования отражены в приложении к Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком - координатором Программы - Администрацией Самойловского муниципального района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Программные мероприятия реализуются администрацией Самойловского муниципального района, учреждениями, осуществляющими меры по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района в пределах своей компетенции.

**7. Организация управления реализацией Программой и контроль**

**за ходом ее выполнения.**

Программные мероприятия реализуются администрацией Самойловского муниципального района (поселениями) и учреждениями, осуществляющими меры по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района в пределах своей компетенции.

Исполнители Программы ежеквартально представляют отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района до 3 - его числа месяца следующего за отчетным кварталом, для формирования общего отчета по Программе.

**8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, которыми являются :

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на автомобильных дорогах Самойловского муниципального района;

сокращение ДТП с пострадавшими;

улучшение условий движения транспортных средств;

сокращение аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий Программы окажет позитивное воздействие на качество, обустройство и содержание автомобильных дорог местного значения Самойловского муниципального района, технических средств регулирования дорожного движения по предупреждению порядка дорожного движения.

|  |
| --- |
| Приложение |
| к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области  на 2019 - 2021 годы» |

МЕРОПРИЯТИЯ

и прогнозируемые объёмы финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения  год | Источник финансирования | | | | Прогнозируемый объем  финансирования  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия |
| Всего | В том числе | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, совершенствование нормативно правовых, методических и организационных основ управления деятельностью в области безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование  жителей Самойловского муниципального района об аварийности в районе с внесением конкретных предложений по профилактике отдельных видов правонарушений | администрация Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г  Еже-квартально | | без финансирования | | |  |  |  |  | повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, предупреждение отдельных видов нарушений БДД путем разработки, согласования и проведения совместных решений по профилактике БДД на территории района |
| 1.2. | Информирование населения через районную газету об уровне и состоянии аварийности на территории Самойловского муниципального района, об изменениях нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения | администрация Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021г. | | без финансирования | | |  |  |  |  | активизация разъяснительной работы среди населения, снижение тяжести последствий от диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций |
| 1.3. | Организация проведения практических занятий и семинаров в образовательных учреждениях района с участием рабочей группы по работе с детьми и молодежью на территории Самойловского муниципального района по проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования администра-ции Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | без финансирования | | |  |  |  |  | повышение уровня организации профилактичес-кой работы в детских общеобразова-тельных учреждениях, обобщение положительного опыта, решение вопросов координации и взаимодействия в совместной деятельности |
| 2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение семинаров образовательных учреждениях с отрядами юных инспекторов дорожного движения, по изучению основ законодательства в области безопасности дорожного движения | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | совершенствование правовых знаний детей и подростков, снижение риска для несовершеннолетних стать участником ДТП |
| 2.2 | Организация и проведение смотров-конкурсов в образовательных учреждениях района «Законы дорог уважай!» | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | улучшение качества учебно-воспитательного процесса учреждений образования по обучению детей ПДД |
| 2.3 | Организация и проведение социально-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мудрость и молодость за безопасность дорожного движения», «Безопасные дороги - детям», «Безопасное лето», «Зимним дорогам безопасное движение», и другие. | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | формирование у детей навыков безопасного поведения в качестве участников дорожного движения. Снижение показателей ДДТТ. Привлечение внимания общественности к вопросам предупреждения ДДТТ. |
| 2.4 | Участие в районных праздниках для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.5 | Усиление работы по первоначальному пра­вовому образованию де­тей на знание правил дорожного движения через увеличение количества бесед, лекций по правовым вопросам | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | повышение правового всеобуча |
| 2.6 | Проведение бесед с несовершеннолетними и на родительских со­браний по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования администрации Самойловского муниципаль-ного района | 2018-2020г. | | | без финансирования | |  |  |  |  | усиление пропа­ганды здорового образа жизни, профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 3. | Мероприятия по улучшению условий движения на автомобильных дорогах, входящих в границы Самойловского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка документации по организации Комплексной схемы дорожного движения района | администрация муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | местный бюджет | 81,0 | | 81,0 | - | - | Снижение уровня аварийности |
| 3.2 | Изменения схем организации дорожного движения в р.п.Самойловка | администрация муниципаль-ного района | 2019-2021 г | | | местный бюджет | 25,0 | | 25,0 | - | - | Снижение уровня аварийности |
| 3.3 | Замена и установка дорожных знаков на УДС р.п.Самойловка | администрация муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | местный бюджет | 37.5 | | 37,5 | - | - | Снижение уровня травматизма пешеходов, аварийности |
| 3.4 | Проектирование и установка нового светофорного объекта в р.п.Самойловка (МБОУ СОШ № 1) | администрация муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | | местный бюджет | 20,0 | | 20,0 | - | - | Снижение уровня травматизма пешеходов |
| 3.5 | Обустройство автомобильных дорог и улиц техническими средствами организации дорожного движения | администрация  Святославско-го МО | 2019-2021 г | | | местный бюджет | 100,0 | | 100,0 | - | - | предупреждение отдельных видов нарушений БДД |
| 3.6 | Оборудование (установка) остановок общественного транспорта | администрация Хрущевского, Краснознаме-нского МО | 2019-2021 г. | | | местный бюджет | 189,7 | | 49,7 | 70,0 | 70,0 | Снижение уровня аварийности |
| 3.7 | Устройство автомобильных дорог искусственным освещением | администрация Хрущевского, Краснознаме-нского МО | 2019-2021 г | | | местный бюджет | 378,9 | | 378,9 | - | - | Снижение уровня травматизма пешеходов, аварийности |
|  | Итого: | Бюджеты муниципаль-ных образований Самойловского муниципаль-ного района | 2019-2021 г. | | |  | 668,6 | | 528,6 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | Итого: | Бюджет муниципально-го района | 2019-2021 г. | | |  | 163,5 | | 163,5 | - | - |  |
|  | ВСЕГО |  |  | | |  | 832,1 | | 692,1 | 70,0 | 70,0 |  |