АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019. № 219

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории

Самойловского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Самойловского муниципального  района Саратовской области в целях дальнейшего улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах Самойловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.04.2019 года  по 30.04.2019 года месячник по благоустройству и санитарной очистке в населенных пунктах Самойловского муниципального образования.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в срок с 01.04.2019 года по 28.04.2019 года организовать и обеспечить проведение благоустройства и очистки территорий предприятий, организаций  и территорий, прилегающих к ним, от мусора, бытовых отходов и сухостоя.

3. Рекомендовать жителям Самойловского муниципального образования (р.п. Самойловка, с. Залесянка, пос. Алексеевский) провести работы по благоустройству и санитарному наведению порядка в жилом секторе населенных пунктов.

4. Директору МУП «Спец АТП» предоставить транспорт для вывоза мусора при проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

5. Директору МУП «Ритуал» уделить особое внимание уборке и благоустройству кладбища, могил участников войн.

6. Утвердить план мероприятий по благоустройству Самойловского муниципального образования в 2019 году согласно приложению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела территориального развития администрации Самойловского муниципального района А.В. Сологубова.

Глава Самойловского

муниципального района

Саратовской области							М.А. Мельников

Приложение к постановлению

администрации Самойловского

муниципального района

от 27.03.2019 г. № 219

План

мероприятий по благоустройству

Самойловского муниципального образования в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести конференцию жителей Самойловского МО по благоустройству территории в населенных пунктах | март-апрель | Отдел территориального развития администрации Самойловского муниципального района |
| 2. | Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | Отдел территориального развития администрации Самойловского муниципального района |
| 3. | Побелка деревьев, посадка деревьев, благоустройство газонов | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП» с привлечением населения Самойловского муниципального образования |
| 4. | Ремонт фасада зданий | с 01.04.2019 г. | Руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 5. | Очистка, окраска световых опор | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП» с привлечением населения муниципального образования |
| 6. | Очистка дворовых и придомовых территорий, улиц и площадей, территорий кладбищ | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП», МУП СПБ «Ритуал», руководители организаций и предприятий (по согласованию), с привлечением населения муниципального образования |
| 7. | Вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок | с 01.04.2019 г. по 30.04..2019 г. | МУП «Спец. АТП», руководители организаций и предприятий (по согласованию), с привлечением населения муниципального образования |
| 8. | Провести санитарную очистку вдоль дорог по ул.Пролетарская, ул. Революционная, ул.Ленина, ул.Новая, ул.М.Заречная, Красная площадь | с 01.04.2019 г. по 30.04..2019 г. | МУП «Спец. АТП» |
| 9. | Уборка остановочных павильонов | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП» |
| 10 | Ремонт памятников в с. Залесянка и р.п. Самойловка | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП» |
| 11. | Вырезка и опилка деревьев на улицах р.п. Самойловка | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП», Лесхоз (по согласованию), РЭС (по согласованию) |
| 12. | Посадка и содержание клумб | 25.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП», руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 13. | Уборка и ремонт детских площадок | с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | МУП «Спец. АТП», |
| 14. | Установка мусорных контейнеров в р.п. Самойловка | с 01.04.2019 г. по | МУП «Спец. АТП» |
| 15. | Хлорирование питьевой воды в колодцах общего пользования и водонапорных башнях | апрель | главный специалист Западного ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) |
| 16. | Благоустройство парков, расположенных на улицах Красная площадь и площадь Т. Шевченко | апрель | Руководители организаций и предприятий (по согласованию) |